DOCUMENTAÇÃO INTERNA DE DESENVOLVIMENTO

Ciclo 1 — Migração MaxiPago para Braspag

De/Para de operações, contratos, campos do Dynamics e plano de implementação

OBJETIVO Consolidar o funcionamento atual e orientar a construção da convivência entre provedores com rastreabilidade, rollback e mínimo impacto nos componentes produtivos.

ChildFund Brasil  |  AP-74930-W0D3

Data de referência: 04/09/2026  |  Corte informado: 15/10/2026

USO INTERNO • ALFAPEOPLE

|  | CHILDFUND ¦ DOCUMENTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO |
| --- | --- |

CICLO 1

# 1. Como ler este documento

Este documento separa três tipos de informação:

Confirmado: comportamento identificado nos componentes ativos de produção e no código-fonte disponível.

Proposto: desenho de implementação do Ciclo 1.

Pendente: decisão ou dado que precisa ser comprovado no sandbox, no contrato Braspag/Cielo ou no ambiente da ChildFund.

Não fazem parte desta etapa novas investigações de auditoria de faturas. O foco é o De/Para técnico das operações, seus chamadores, dados de entrada e saída, persistência e sequência de implantação.

|  | CHILDFUND ¦ DOCUMENTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO |
| --- | --- |

CICLO 1

# 2. Decisões já estabelecidas

| Tema | Decisão do Ciclo 1 |
| --- | --- |
| Operação | Preservar cobrança automática, individual, lote manual e estorno total |
| Lote | Permanecer síncrono e limitado operacionalmente a 75 faturas por seleção |
| Adquirentes | Disponibilizar Cielo30 e Rede2 |
| Mensageria | Não adotar Service Bus no Ciclo 1 |
| Backend | Centralizar a integração externa em uma nova camada Azure Function com nomes neutros |
| Convivência | MaxiPago e Braspag devem poder funcionar simultaneamente por cartão/transação |
| Rollback | Manter o caminho MaxiPago operacional até a conclusão do corte e da estabilização |
| Dataverse | Criar apenas os quatro campos neutros mínimos já acordados; campos adicionais exigem justificativa |
| Legado | Não renomear nem remover campos que contêm maxipago no Ciclo 1 |
| Tokenização por bandeira | Última etapa do ciclo, condicionada à habilitação; não bloqueia a equivalência básica |
| Site | Desenvolvimento fora do escopo; este documento contém somente orientação para o primeiro pagamento |

|  | CHILDFUND ¦ DOCUMENTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO |
| --- | --- |

CICLO 1

# 2.1 Canais de entrada que o desenho deve atender

O primeiro pagamento não ocorre necessariamente no site. O Ciclo 1 deve preservar duas jornadas:

| Jornada | Origem da doação | Onde o cartão é recebido | Onde ocorre a primeira cobrança | Situação atual confirmada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Site | Formulário/checkout | Site e integração existente | Site/provedor; depois o Dynamics recebe a fatura já paga e os registros relacionados | Relatada pelo cliente; desenvolvimento do site não pertence a este escopo |
| Atendimento assistido | Telefone, WhatsApp ou outro canal atendido por usuário | Cadastro de cartão no Dynamics | Dynamics, quando uma fatura é processada pelo workflow/botão de cobrança | Suportada pelos componentes ativos |

Limite confirmado sobre débito: quando a ChildFund usa o termo débito nessa jornada, trata-se de débito em conta, e não de cartão de débito. Os dados são mantidos nos campos de conta de débito do cadastro do doador e esse processo não utiliza a MaxiPago. Portanto, débito em conta não entra no De/Para MaxiPago → Braspag, não requer DebitCard, 3DS ou token de cartão e não deve ser misturado com o escopo de cartões de crédito.

No caminho assistido, são duas operações distintas:

1. O usuário cria new_cartaodecredito no Dynamics. O plug-in CFMaxiPagoCreditCard cadastra o consumidor quando necessário, tokeniza o cartão e limpa número/mês/ano transitórios.

2. Depois que houver uma fatura elegível e o cartão estiver definido como principal, a cobrança é executada pelo processo automático, botão individual ou lote.

Portanto, criar o cartão não cobra a doação. A primeira cobrança financeira pode acontecer diretamente pelo Dynamics, mas depende da existência da fatura e do acionamento de um dos caminhos de cobrança. O código analisado não comprova sozinho quem cria oportunidade, contrato, linha e primeira fatura na jornada de telefone/WhatsApp; essa parte funcional deve ser validada com o cliente.

No novo desenho, o caminho Dynamics deve chamar primeiro /payment-cards/tokenize e, quando a fatura for processada, /payments. Não se deve obrigar o atendimento assistido a passar pelo site.

|  | CHILDFUND ¦ DOCUMENTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO |
| --- | --- |

CICLO 1

## Situação atual

| Item da Etapa 0 | Situação | O que falta |
| --- | --- | --- |
| Inventário do funcionamento atual, sete métodos MaxiPago e componentes chamadores | Concluído | Manter atualizado se surgir componente produtivo não exportado |
| Análise inicial das APIs Gateway e Cartão Protegido | Concluído | Confirmar comportamentos contratuais no sandbox |
| Credenciais de sandbox | Pendente | ChildFund/Braspag disponibilizarem Gateway e Cartão Protegido |
| Habilitação de Cielo30, Rede2, CardToken e Card On File | Pendente | Confirmação contratual e técnica da Braspag |
| Portabilidade de tokens | Parcial | Leiaute oficial, canal SFTP/PGP, chave de correlação e arquivo de retorno |
| Uso do CardToken portado nos dois providers | Pendente | Comprovação da Braspag e teste no sandbox |
| Quatro campos neutros e eventual quinto campo | Parcial | Fechar nomes, tipos, tamanhos, obrigatoriedade, choice e responsabilidade de leitura/escrita |
| MerchantOrderId, RequestId e idempotência | Parcial | Aprovar regra definitiva e provar comportamento de repetição/timeout |
| Jornada assistida e regra First/Used | Parcial | Validar criação da primeira fatura e tratamento de token portado |

## O que significa idempotência

Idempotência é a proteção que faz a repetição da mesma operação de negócio produzir um único efeito financeiro. Se a Function enviar uma cobrança e ocorrer timeout antes da resposta, repetir a chamada não pode gerar uma segunda doação.

correlationId identifica uma chamada técnica e ajuda a rastrear logs;

idempotencyKey permanece igual em todas as repetições da mesma tentativa de cobrança ou estorno;

MerchantOrderId identifica a ordem, mas não deve ser tratado sozinho como garantia de idempotência sem confirmação da API;

antes de reenviar após resultado incerto, a camada central consulta por PaymentId ou MerchantOrderId e reutiliza o resultado encontrado.

Exemplo proposto: payment:{invoiceid}:{numeroDaTentativa}. Uma nova tentativa autorizada recebe outra chave; um retry técnico da mesma tentativa conserva a chave anterior.

|  | CHILDFUND ¦ DOCUMENTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO |
| --- | --- |

CICLO 1

# 3. Funcionamento atual confirmado

## 3.1 Cobrança e estorno

Os caminhos confirmados são:

| Processo | Disparo | Componente Dataverse | Componente Azure/MaxiPago |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobrança automática | invoice.new_integramaxxpago e regras do workflow | Processo de Pagamento da Fatura → CFCreditCardTransaction | CreditCardTransactionToken → Sale |
| Cobrança individual | Web resource new_processaPgtoCartaoCredito.js | Processo de pagamento de Fatura (Sob Demanda) → CFCreditCardTransaction | CreditCardTransactionToken → Sale |
| Cobrança em lote | Web resource new_processaPgtoCartaoCredito.js | FAT - Controle Cobrança Manual Cartão de Crédito → CFCreditCardTransaction | CreditCardTransactionToken → Sale |
| Estorno | Web resource new_processaEstornoCartaoCredito.js | Plugin de Estorno da Fatura (Sob Demanda) → CFCreditCardRefund | CreditCardTransactionToken → Return |

CFCreditCardTransaction e CFCreditCardRefund são Custom Workflow Activities executadas pelo Dataverse. Elas não são Azure Functions. A Azure Function faz a ponte HTTP com o provedor; os workflows continuam responsáveis pela tradução do resultado e pela atualização da fatura.

## 3.2 Cartão e consumidor

| Evento | Plug-in ativo | Function atual | Método MaxiPago |
| --- | --- | --- | --- |
| Criar new_cartaodecredito | CFMaxiPagoCreditCard | CardAddOnFile | AddCardOnFile |
| Excluir new_cartaodecredito | CFMaxiPagoCreditCard | CardAddOnFile | DeleteCardOnFile |
| Criar/atualizar conta ou contato | Plug-ins de sincronização MaxiPago | Function1 | AddConsumer / UpdateConsumer |
| Excluir conta ou contato | Plug-ins de sincronização MaxiPago | Function1 | DeleteConsumer |

Os steps localizados na solução ativa de produção são síncronos. O projeto CFBIntegrationDyn365 contém as Functions usadas; maxPago contém o cliente da MaxiPago. Não há evidência de uso produtivo do projeto CFBMaxIntegration no fluxo mapeado.

|  | CHILDFUND ¦ DOCUMENTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO |
| --- | --- |

CICLO 1

# 4. De/Para das sete operações atuais

Referências oficiais para esta operação • MaxiPago — manual oficial da API • Braspag — lista oficial de recursos

| Operação atual | MaxiPago | Equivalente no novo desenho | Resultado do De/Para |
| --- | --- | --- | --- |
| Sale | POST /UniversalAPI/postXML | Gateway POST /v2/sales/ | Implementar cobrança com CardToken, Cielo30 ou Rede2 |
| Return | POST /UniversalAPI/postXML | Gateway PUT /v2/sales/{PaymentId}/void | Implementar estorno total; o PaymentId original é obrigatório |
| AddCardOnFile | POST /UniversalAPI/postAPI | Cartão Protegido POST /v1/Token | Criar TokenReference; usá-lo como CardToken no Gateway |
| DeleteCardOnFile | POST /UniversalAPI/postAPI | Cartão Protegido DELETE /v1/Token/{TokenReference} | Exclusão definitiva; registrar autor e motivo sem dados sensíveis |
| AddConsumer | POST /UniversalAPI/postAPI | Sem cadastro equivalente obrigatório | Enviar Customer na transação; não criar consumidor remoto Braspag |
| UpdateConsumer | POST /UniversalAPI/postAPI | Sem cadastro equivalente obrigatório | Dados atuais de conta/contato são lidos no momento da operação |
| DeleteConsumer | POST /UniversalAPI/postAPI | Sem cadastro equivalente obrigatório | Nenhuma chamada Braspag; preservar apenas o comportamento MaxiPago durante convivência |

Portanto, sete métodos MaxiPago não se transformam em sete endpoints Braspag. Três métodos de consumidor deixam de existir como operações remotas; os dados da pessoa permanecem no Dynamics e compõem Customer quando necessários.

## 4.1 Endereços oficiais

Referências oficiais para esta operação • Braspag — lista oficial de endpoints e recursos • Cartão Protegido — autenticação OAuth

| API | Sandbox | Produção |
| --- | --- | --- |
| Gateway transacional | https://apisandbox.braspag.com.br/ | https://api.braspag.com.br/ |
| Gateway consulta | https://apiquerysandbox.braspag.com.br/ | https://apiquery.braspag.com.br/ |
| OAuth do Cartão Protegido | https://authsandbox.braspag.com.br/oauth2/token | https://auth.braspag.com.br/oauth2/token |
| Cartão Protegido | https://cartaoprotegidoapisandbox.braspag.com.br/ | https://cartaoprotegidoapi.braspag.com.br/ |

|  | CHILDFUND ¦ DOCUMENTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO |
| --- | --- |

CICLO 1

# 5. Arquitetura proposta

Fluxo do Ciclo 1 com convivência entre MaxiPago e Braspag

A imagem acima resume a convivência temporária: o Dynamics mantém os processos funcionais, a camada central seleciona a plataforma do cartão/transação, e os retornos são normalizados antes de atualizar a fatura.

## 5.1 Responsabilidade de cada camada

| Camada | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Dynamics UI e workflows | Preservar os disparos atuais, regras funcionais, estado da fatura e efeitos posteriores |
| Plug-ins/CWAs | Ler os registros do Dataverse, formar comando neutro, chamar a API interna e devolver resultado normalizado |
| Azure Function central | Autenticar chamadas internas, selecionar plataforma/adquirente, proteger segredos, aplicar idempotência, consultar resultado incerto e normalizar respostas |
| Adapter MaxiPago | Encapsular os sete métodos existentes somente durante convivência/rollback |
| Adapter Gateway | Implementar venda, consulta e estorno Braspag |
| Adapter Cartão Protegido | Obter OAuth, criar, consultar por alias e excluir token |
| Dataverse | Fonte da jornada, vínculo cartão–doador–fatura e persistência dos identificadores necessários |

Recomenda-se uma Function App/projeto novo, com nome neutro, por exemplo CFBPaymentIntegration, mesmo que use o Resource Group e o plano existentes. Isso reduz o risco de alterar a aplicação MaxiPago em produção e torna o rollback uma troca de roteamento, não uma reversão emergencial de binários.

## 5.2 Rotas internas sugeridas

Estas são rotas da ChildFund, não endpoints públicos da Braspag:

| Método e rota | Finalidade |
| --- | --- |
| POST /api/v1/payment-cards/tokenize | Tokenizar cartão no provedor escolhido |
| DELETE /api/v1/payment-cards/{cardId}/token | Excluir o token correspondente |
| POST /api/v1/payments | Criar cobrança tokenizada |
| GET /api/v1/payments/{paymentId} | Consultar e reconciliar uma cobrança |
| POST /api/v1/payments/{paymentId}/refunds | Solicitar estorno total |

Todas devem receber correlationId, devolver um modelo normalizado e exigir autenticação. Não usar Functions anônimas no novo desenho.

|  | CHILDFUND ¦ DOCUMENTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO |
| --- | --- |

CICLO 1

# 6. Contratos técnicos propostos

## 6.1 Tokenizar cartão

Referências oficiais para esta operação • MaxiPago — AddCardOnFile/postAPI • Cartão Protegido — criar token • Cartão Protegido — autenticação

Comando interno:

{ "correlationId": "<guid>", "platform": "PaymentGateway", "dynamicsCardId": "<new_cartaodecreditoid>", "alias": "<identificador-unico-estavel>", "card": { "number": "<PAN somente em memória>", "holder": "<nome impresso>", "expirationDate": "MM/YYYY", "brand": "Visa¦Master¦Elo¦..." } }

Chamada externa:

POST /v1/Token Authorization: Bearer <access_token> MerchantId: <merchant-id-cartao-protegido>

{ "Alias": "<new_cartaodecreditoid-ou-alias-estavel>", "Card": { "CardNumber": "<PAN>", "Holder": "<portador>", "ExpirationDate": "MM/YYYY", "Brand": "Visa" } }

Persistir somente TokenReference/CardToken, plataforma, bandeira e dados mascarados permitidos. Nunca persistir PAN ou CVV. O nome e a obrigatoriedade exatos das propriedades do objeto Card devem ser congelados a partir do OpenAPI vigente na implementação.

Exemplo fictício de retorno normalizado:

{ "success": true, "platform": "PaymentGateway", "dynamicsCardId": "6cafb6ba-dcdc-ef11-8eea-6045bd3c0328", "alias": "6cafb6ba-dcdc-ef11-8eea-6045bd3c0328", "cardToken": "57f75ad9-62c0-43de-9f45-c50123456789", "maskedCardNumber": "************8744", "brand": "Master", "correlationId": "8c276073-c821-4a71-9812-87f123456789" }

### Origem dos dados da tokenização no Dataverse

| Propriedade do contrato | Tabela e nome lógico real | Exemplo fictício | Tratamento |
| --- | --- | --- | --- |
| dynamicsCardId / Alias | new_cartaodecredito.new_cartaodecreditoid | 6cafb6ba-... | Usar o GUID do cartão sem chaves como alias estável |
| platform | new_cartaodecredito.alfa_plataformapagamentos (campo proposto) | PaymentGateway | Preencher somente após confirmar o token |
| card.number | new_cartaodecredito.new_numerodocartao | 555555**4444 | Enviar o PAN real somente em trânsito; o exemplo está mascarado |
| card.expirationDate | new_cartaodecredito.new_mesdevalidade + new_cartaodecredito.new_anovalidade | 01/2030 | Converter Choice do mês e ano para MM/YYYY |
| validade alternativa recebida pelo site | new_cartaodecredito.chf_datavalidadecartao ou new_cartaodecredito.new_mes_e_ano | 01/30 | Confirmar qual é a fonte oficial; não manter três fontes divergentes |
| card.holder | Atualmente montado com contact.firstname + contact.lastname ou account.name | Maria da Silva | Não foi comprovado um campo exclusivo de nome impresso no cartão |
| card.brand | new_cartaodecredito.new_bandeiraid → new_bandeiracartaodecredito.new_name | MasterCard | Criar tabela de tradução para os valores aceitos pelo Gateway |
| endereço | new_logradouro, new_endereco1numero, new_complemento, new_endereco1cidade, new_endereco1estado, new_cep em new_cartaodecredito | Rua Exemplo, 100 | Usado atualmente no cadastro MaxiPago; validar obrigatoriedade no Cartão Protegido |
| cliente do cartão | new_cartaodecredito.new_cliente | GUID de contact ou account | Origem dos dados cadastrais |
| token retornado | new_cartaodecredito.alfa_tokenplataformapagamentos (campo proposto) | 57f75ad9-... | Gravar TokenReference/CardToken sem expor em logs |
| últimos quatro | new_cartaodecredito.new_finaldocartao | 8744 | Manter para identificação visual, nunca para correlação da portabilidade |
| token MaxiPago legado | new_cartaodecredito.new_tokenid | J/DgoC5+... | Não sobrescrever no Ciclo 1 |
| consumidor MaxiPago legado | new_cartaodecredito.new_customerid | 123456 | Não possui equivalente obrigatório no novo provedor |
| correlationId | Gerado pela camada central; não existe campo atual dedicado | GUID | Registrar sanitizado na telemetria |

## 6.2 Cobrança subsequente com token

Referências oficiais para esta operação • MaxiPago — Sale/postXML • Gateway Braspag — pagamento com CardToken • Gateway Braspag — crédito • Gateway Braspag — Card on File/CIT/MIT

Comando interno:

{ "correlationId": "<guid>", "idempotencyKey": "<invoiceid+tentativa>", "platform": "PaymentGateway", "provider": "Cielo30¦Rede2", "merchantOrderId": "<identificador-estavel-da-fatura>", "amountInCents": 10000, "customer": { "dynamicsId": "<accountid-ou-contactid>", "name": "<nome>" }, "card": { "cardToken": "<alfa_tokenplataformapagamentos>", "brand": "Visa¦Master¦Elo¦..." }, "cardOnFile": { "usage": "First¦Used", "reason": "Recurring" }, "initiator": "CIT¦MIT" }

Chamada externa:

POST /v2/sales/ MerchantId: <gateway-merchant-id> MerchantKey: <gateway-merchant-key> RequestId: <correlation-id>

{ "MerchantOrderId": "<identificador-estavel>", "Customer": { "Name": "<nome>" }, "Payment": { "Provider": "Cielo30", "Type": "CreditCard", "Amount": 10000, "Currency": "BRL", "Country": "BRA", "Installments": 1, "Capture": true, "CreditCard": { "CardToken": "<token>", "Brand": "Visa", "CardOnFile": { "Usage": "<First-ou-Used>", "Reason": "Recurring" } } } }

Para Mastercard, incluir Payment.InitiatedTransactionIndicator conforme a classificação CIT/MIT e a documentação vigente. O calendário operacional usado pelo Thales é uma tabela externa, mantida manualmente como referência; ele não está cadastrado no Dynamics nem no BC. Não contratar nem implementar a recorrência agendada do Gateway neste ciclo.

Usage não pode ficar fixo como Used:

cartão digitado no Dynamics durante um atendimento e cobrado pela primeira vez: candidato a First, com classificação do iniciador confirmada para a jornada assistida;

cartão cujo primeiro pagamento ocorreu no site e que chegou ao Dynamics com evidência da transação inicial: próximas cobranças usam Used e devem carregar os identificadores de vínculo necessários;

token portado da MaxiPago: não assumir First nem Used apenas pela existência do token; a Braspag precisa orientar como representar o histórico e os identificadores da transação inicial após a portabilidade.

O backend deve receber explicitamente o contexto da cobrança. Se os quatro campos neutros não permitirem comprovar se já houve primeira utilização, será necessário persistir esse estado ou um vínculo com a transação inicial. Essa decisão integra a Etapa 0 e não deve ser resolvida por inferência frágil.

### Origem dos dados da cobrança no Dataverse

| Propriedade do request | Tabela e nome lógico real | Exemplo fictício | Regra |
| --- | --- | --- | --- |
| correlationId | Gerado pela camada central a partir de invoice.invoiceid | f1b9c1f2-... | Um GUID por tentativa técnica |
| idempotencyKey | Composição de invoice.invoiceid + invoice.new_num_tentativas ou identificador persistido | f1b9...-tentativa-03 | O formato definitivo deve impedir duplicidade após timeout |
| merchantOrderId | invoice.invoicenumber | FAT00012345 | Manter estável e respeitar caracteres/tamanho aceitos |
| amountInCents / Payment.Amount | invoice.totalamount | 15000 para R$ 150,00 | Converter Money para inteiro em centavos |
| provider | invoice.chf_pl_adquirente | Cielo30 ou Rede2 | Hoje os códigos identificados são Cielo 4 e Rede 2 na MaxiPago; criar tradução própria para os nomes Braspag |
| forma de pagamento | invoice.new_formadepagamentoid | lookup CARTÃO DE CRÉDITO | O código atual reconhece o registro de cartão pelo GUID configurado no código |
| doador | invoice.customerid | lookup contact/account | Permite buscar nome e cartão principal |
| Customer.Name | contact.firstname + contact.lastname ou account.name | Maria da Silva | Enviar somente quando disponível e válido para o contrato |
| cartão selecionado hoje | contact.new_cartao_credito_principal ou account.new_cartao_credito_principal | lookup de new_cartaodecredito | É exatamente o lookup lido pela CWA atual |
| cartão efetivamente usado | invoice.new_cartao_credito_utilizado | lookup de new_cartaodecredito | O workflow de tentativas escreve esse campo; deve ser a referência histórica para estorno |
| card.cardToken | new_cartaodecredito.alfa_tokenplataformapagamentos (proposto) | 57f75ad9-... | Para MaxiPago, continuar lendo new_tokenid |
| platform | new_cartaodecredito.alfa_plataformapagamentos (proposto) | PaymentGateway | Define o adapter; nunca inferir pelo formato do token |
| card.brand | new_cartaodecredito.new_bandeiraid → new_bandeiracartaodecredito.new_name | Visa | Traduzir cadastro interno para enum da API |
| Usage / iniciador | Ainda não há campo atual confirmado | First, CIT | Determinar pela jornada comprovada; poderá exigir persistência adicional |

Exemplo fictício de resposta externa relevante, normalizada pela Function:

{ "success": true, "outcome": "Captured", "platform": "PaymentGateway", "provider": "Cielo30", "paymentId": "91bad53a-9198-4738-a280-f51dddc34988", "merchantOrderId": "FAT00012345", "providerTransactionId": "0928084922246", "authorizationCode": "927181", "providerReturnCode": "00", "providerReturnMessage": "Transacao autorizada", "issuerTransactionId": "ISSUER-EXEMPLO-001", "transactionLinkId": "TLID-EXEMPLO-001", "brandTransactionId": null, "capturedAmountInCents": 15000, "correlationId": "f1b9c1f2-8caf-4c63-a53a-ef1234567890", "rawStatus": 2 }

### Destino do retorno da cobrança no Dataverse

| Propriedade do retorno | Campo lógico real | Tratamento |
| --- | --- | --- |
| paymentId | invoice.alfa_idtransacaoplataformapagamentos (proposto) | Identificador principal para consulta e estorno Braspag |
| merchantOrderId/referência | invoice.alfa_idoperacaoplataformapagamentos (proposto) | Guardar a referência efetivamente usada na operação |
| resultado Captured | invoice.new_transactionstate | Traduzir para 6 — Autorizada, após confirmar captura |
| resultado Declined | invoice.new_transactionstate | Traduzir para 100000001 — Negada somente com negativa comprovada |
| providerReturnCode, mensagem e ID da adquirente | invoice.new_transactiondescription | Texto sanitizado e estruturado; não incluir segredo/token |
| mensagem funcional | invoice.new_mensagemderetornomaxipago | Campo legado: não reutilizar automaticamente para Braspag; manter apenas se a compatibilidade do workflow exigir temporariamente |
| captura confirmada | invoice.new_datapagamentocarto | Data/hora confirmada da captura |
| cartão usado | invoice.new_cartao_credito_utilizado | Fixar o cartão da tentativa/transação, independentemente de futura troca do principal |
| número de tentativas | invoice.new_num_tentativas | Continuar sendo atualizado pelo workflow de tentativas |
| pago | invoice.new_pago | Manter atualização pelos processos funcionais atuais; a Function não deve decidir sozinha |
| ID MaxiPago | invoice.new_transactionidmaxipago | Somente branch MaxiPago legado |
| Order MaxiPago | invoice.new_orderidmaxipago | Somente branch MaxiPago legado |
| IssuerTransactionId, TransactionLinkId, BrandTransactionId | Não há campo atual confirmado entre os quatro mínimos | Manter no retorno/telemetria e decidir persistência antes de MIT/tokenização por bandeira; não esconder em descrição se for necessário reenviar |

## 6.3 Consulta após timeout ou resultado incerto

Referências oficiais para esta operação • Gateway Braspag — consulta por PaymentId • Gateway Braspag — consulta por MerchantOrderId

Ordem de reconciliação:

1. Se a resposta trouxe PaymentId, consultar GET /v2/sales/{PaymentId}.

2. Se a requisição foi enviada, mas nenhum PaymentId retornou, consultar GET /v2/sales?merchantOrderId={merchantOrderId}.

3. A consulta por MerchantOrderId pode devolver mais de um PaymentId; correlacionar por valor, horário, provider e RequestId antes de decidir.

4. Não repetir uma cobrança apenas porque ocorreu timeout HTTP.

5. Só marcar negativa quando o estado consultado ou o código do provedor comprovar a negativa.

## 6.4 Estorno total

Referências oficiais para esta operação • MaxiPago — Return/postXML • Gateway Braspag — recursos de cancelamento/void

PUT /v2/sales/{PaymentId}/void MerchantId: <gateway-merchant-id> MerchantKey: <gateway-merchant-key> RequestId: <correlation-id>

No Ciclo 1, não enviar valor ou usar a semântica documentada para estorno integral. Estorno parcial, múltiplos estornos e cálculo de saldo ficam fora do escopo.

### Origem e destino dos dados do estorno

| Dado | Nome lógico real | Exemplo fictício | Regra |
| --- | --- | --- | --- |
| PaymentId no path | invoice.alfa_idtransacaoplataformapagamentos (proposto) | 91bad53a-... | Obrigatório para transação Braspag |
| plataforma original | Preferir a plataforma associada a invoice.new_cartao_credito_utilizado; avaliar campo na fatura | PaymentGateway | Não usar o cartão principal atual se ele foi trocado |
| valor de referência | invoice.totalamount | R$ 150,00 | Ciclo 1 executa estorno total; não calcular parcial |
| referência interna | invoice.invoiceid e invoice.invoicenumber | GUID / FAT00012345 | Correlação e idempotência |
| confirmação de estorno | invoice.new_transactionstate | 8 — Revertida | Alterar somente após confirmação externa ou consulta |
| mensagem/código | invoice.new_transactiondescription | Void confirmado | Sanitizar |
| campos legados | new_transactionidmaxipago, new_orderidmaxipago | IDs MaxiPago | Usados somente se a transação original for MaxiPago |

## 6.5 Excluir token

Referências oficiais para esta operação • MaxiPago — DeleteCardOnFile/postAPI • Cartão Protegido — excluir token

DELETE /v1/Token/{TokenReference} Authorization: Bearer <access_token> MerchantId: <merchant-id-cartao-protegido>

Enviar os parâmetros de autoria e motivo exigidos pelo Cartão Protegido. A exclusão é definitiva; portanto, só executá-la depois que o Dataverse identificar inequivocamente plataforma e token do cartão.

## 6.6 Resposta interna normalizada

{ "success": true, "outcome": "Captured¦Authorized¦Declined¦Voided¦Pending¦Unknown", "platform": "PaymentGateway", "provider": "Cielo30", "paymentId": "<guid>", "merchantOrderId": "<id>", "providerTransactionId": "<id>", "authorizationCode": "<code>", "providerReturnCode": "00", "providerReturnMessage": "<mensagem-sanitizada>", "issuerTransactionId": "<quando-retornado>", "transactionLinkId": "<quando-retornado>", "brandTransactionId": "<quando-retornado>", "correlationId": "<guid>", "rawStatus": 0 }

success deve representar o resultado de negócio, e não apenas HTTP 2xx. A resposta bruta pode ser registrada de forma sanitizada no Application Insights, mas não deve ser copiada indiscriminadamente para o Dynamics.

Os nomes do JSON acima são nomes do contrato interno proposto. Eles não são campos do Dynamics. As tabelas desta seção definem explicitamente qual propriedade é montada a partir de qual nome lógico e onde cada retorno deve ser persistido.

|  | CHILDFUND ¦ DOCUMENTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO |
| --- | --- |

CICLO 1

# 7. Dados do Dynamics

## 7.1 Campos atuais lidos na cobrança

| Tabela | Campo | Uso |
| --- | --- | --- |
| invoice | invoiceid | Correlação e idempotência |
| invoice | invoicenumber | Referência/ordem legível |
| invoice | totalamount | Valor; converter para centavos sem ponto flutuante |
| invoice | new_formadepagamentoid | Confirmar cartão de crédito. Débito em conta pertence a outro processo e não chama a MaxiPago/Braspag |
| invoice | customerid | Doador/cliente da fatura |
| invoice | chf_pl_adquirente | Origem da seleção Cielo30/Rede2; revisar valores existentes |
| conta/contato | new_cartao_credito_principal | Cartão utilizado |
| new_cartaodecredito | new_tokenid | Token MaxiPago legado |
| new_cartaodecredito | new_customerid | Customer MaxiPago legado |
| configuração | new_ambiente, new_merchantid, new_merchantkey | Legado; não reutilizar para segredos Braspag no Dataverse |

## 7.2 Campos atuais escritos na fatura

| Campo | Tratamento no Ciclo 1 |
| --- | --- |
| new_transactionidmaxipago | Manter para transações MaxiPago; não gravar novo PaymentId aqui |
| new_orderidmaxipago | Manter para MaxiPago e histórico |
| new_transactionstate | Continuar sendo o estado interno que dispara os processos existentes |
| new_transactiondescription | Manter descrição funcional sanitizada |
| new_mensagemderetornomaxipago | Legado; não tornar obrigatório para Braspag |
| new_datapagamentocarto | Preencher quando a captura for confirmada |
| new_pago, new_num_tentativas e campos de controle | Preservar regras atuais dos workflows |

## 7.3 Quatro campos neutros mínimos

Os nomes abaixo são propostas lógicas; o prefixo definitivo deve existir no publisher da solução:

| Tabela | Campo | Tipo sugerido | Finalidade |
| --- | --- | --- | --- |
| new_cartaodecredito | alfa_plataformapagamentos | Choice | Identificar MaxiPago ou a nova plataforma |
| new_cartaodecredito | alfa_tokenplataformapagamentos | Texto 200 | Armazenar o token próprio da plataforma |
| invoice | alfa_idtransacaoplataformapagamentos | Texto 200 | Armazenar PaymentId ou identificador principal da transação |
| invoice | alfa_idoperacaoplataformapagamentos | Texto 200 | Armazenar referência da ordem/operação usada para reconciliação |

Durante a convivência, os cartões MaxiPago permanecem com new_tokenid/new_customerid. Cartões migrados ou novos recebem plataforma e token neutros. Não copiar um token MaxiPago para o campo neutro como se fosse um CardToken Braspag.

## 7.4 Ponto de decisão sobre um quinto campo

Antes de criar campos, provar que o estorno consegue recuperar a plataforma original por meio da fatura e do cartão efetivamente utilizado. Se a fatura só aponta para o cartão principal atual, uma troca de cartão pode tornar esse vínculo incorreto. Nesse caso, um campo de plataforma da transação na fatura é tecnicamente necessário. A decisão deve ser tomada com um teste de troca de cartão e estorno; não se deve inferir a plataforma pelo token ou por campo preenchido.

## 7.5 Tradução de resultado para `new_transactionstate`

| Resultado normalizado | Estado interno esperado | Regra |
| --- | --- | --- |
| Captura confirmada | 6 — Autorizada | Manter a semântica atual usada pelo pós-pagamento |
| Negativa comprovada | 100000001 — Negada | Mapear a partir de status/código de negócio, nunca só do HTTP |
| Negada por fraude | 45 | Somente se antifraude fizer parte do produto contratado e houver retorno inequívoco |
| Revisão de fraude | 46 | Mesma condição acima |
| Estorno confirmado | 8 — Revertida | Somente após confirmação do void ou consulta |
| Timeout/estado desconhecido | Não forçar negativa | Consultar antes de permitir nova tentativa |
| Pago por outro meio | 100000002 | Continua sendo regra interna, não retorno do Gateway |

Os demais valores da choice não devem ser automaticamente associados a status Braspag sem um cenário de teste e uma regra funcional aprovada.

## 7.6 Calendário externo de seleção manual

A tabela que relaciona vencimento do cartão às datas recomendadas de processamento/reprocessamento:

Tabela externa usada como referência para processamento e duas tentativas de reprocessamento conforme o vencimento do cartão

é mantida manualmente pelo Thales;

fica fora do Dynamics e do Business Central;

serve como referência operacional para ele montar o filtro e selecionar manualmente as faturas;

não é consumida por workflow, Power Automate, plug-in ou Azure Function mapeado;

não será automatizada nem migrada para a recorrência do Gateway no Ciclo 1;

continuará sendo responsabilidade operacional do Thales, inclusive quanto à atualização das datas.

O sistema apenas deve preservar a possibilidade de selecionar as faturas e executar o lote síncrono. A seleção continuará limitada operacionalmente a até 75 faturas por vez.

## 7.7 Número de referência observado no portal MaxiPago

Portal MaxiPago com a coluna Número de Referência destacada e exemplos vinculados à fatura do CRM e a pagamento originado no site

A evidência do portal MaxiPago mostra que a coluna Número de Referência é utilizada para correlacionar a transação com sua origem:

cobranças relacionadas a faturas do Dynamics aparecem com referências no padrão INV-..., identificadas na evidência como invoice do CRM;

uma cobrança originada no site aparece com referência numérica no exemplo destacado;

o formato visual ajuda a investigação operacional, mas não deve ser usado sozinho como regra técnica para inferir a origem da transação.

No novo desenho, MerchantOrderId deve receber um identificador estável e documentado. Para cobranças do Dynamics, a proposta continua sendo usar invoice.invoicenumber, persistindo a referência efetivamente enviada em invoice.alfa_idoperacaoplataformapagamentos. Para pagamentos originados no site, o backend do site deve entregar ao Dynamics a referência e o PaymentId retornados. A regra final precisa ser validada com exemplos reais para evitar colisões entre canais.

|  | CHILDFUND ¦ DOCUMENTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO |
| --- | --- |

CICLO 1

# 8. Plano de execução detalhado

## Etapa 0 — Congelar contratos e dependências

Situação em 04/09/2026: parcialmente concluída. O levantamento, a análise inicial das APIs e o planejamento foram realizados. Permanecem pendentes as confirmações externas e as decisões listadas abaixo.

Fazer

1. Obter credenciais sandbox do Gateway e Cartão Protegido.

2. Confirmar habilitação de Cielo30 e Rede2 para cartão de crédito, CardToken e Card On File. Débito em conta não participa dessa integração.

3. Confirmar o procedimento e arquivo de retorno da portabilidade de tokens.

4. Confirmar se um mesmo CardToken importado autoriza transações em ambos os providers.

5. Definir MerchantOrderId, RequestId e chave interna de idempotência.

6. Congelar o modelo dos quatro campos e decidir o ponto do quinto campo.

7. Validar a jornada assistida: criação de oportunidade, contrato, linha, fatura, cartão principal e momento em que o usuário executa a primeira cobrança no Dynamics.

8. Definir como o backend distingue primeira utilização de utilização subsequente nos caminhos Site, Dynamics e token portado.

Saída: ata técnica com decisões, credenciais acessíveis por cofre e exemplos aprovados no sandbox. Bloqueio: sem token sandbox válido não iniciar a integração de cobrança real.

## Etapa 1 — Criar solução Dataverse de transporte

Fazer

1. Criar solução não gerenciada em DEV com publisher correto.

2. Adicionar os quatro campos neutros, formulários/views estritamente necessários e componentes dependentes.

3. Criar choices neutras para plataforma sem codificar Braspag em nomes lógicos.

4. Não remover nem alterar o significado dos campos MaxiPago.

5. Habilitar auditoria apenas se já for padrão do cliente; não depender dela para o fluxo.

Saída: solution versionada e importável em HML/PROD.

## Etapa 2 — Construir a base da Function central

Fazer

1. Criar projeto/Function App neutro e separado do legado.

2. Implementar autenticação de entrada, validação de schema, correlationId e resposta padrão.

3. Manter segredos em Key Vault ou configurações protegidas; nunca no Dataverse ou repositório.

4. Criar clientes HTTP reutilizáveis com timeout, política de retry apenas para chamadas seguras e telemetria sanitizada.

5. Separar interfaces IPaymentProvider, ICardVault e modelos internos dos DTOs externos.

Saída: API interna publicada em DEV, ainda sem alterar o fluxo produtivo.

## Etapa 3 — Implementar Cartão Protegido

Fazer

1. Implementar OAuth2 client_credentials com cache do access token.

2. Implementar criação de token com alias estável igual ao ID do cartão no Dynamics.

3. Implementar consulta por alias para recuperação segura após timeout.

4. Implementar exclusão definitiva com motivo/autor.

5. Garantir descarte de PAN após a chamada e mascaramento de logs.

6. Testar duplicidade de alias, token existente, cartão inválido, expiração e indisponibilidade.

Saída: token criado/consultado/excluído no sandbox sem exposição de PAN/CVV.

## Etapa 4 — Implementar Gateway

Fazer

1. Implementar POST /v2/sales/ com CardToken para Cielo30 e Rede2.

2. Implementar consulta por PaymentId e por MerchantOrderId.

3. Implementar PUT /v2/sales/{PaymentId}/void para estorno integral.

4. Mapear códigos/status externos para o resultado interno normalizado.

5. Implementar Card On File Usage=Used, Reason=Recurring e indicador Mastercard exigido.

6. Persistir/retornar identificadores de adquirente e bandeira quando presentes.

7. Preparar o contrato para TransactionLinkId: a documentação atual informa envio obrigatório em MIT a partir de 23/10/2026, poucos dias depois do corte MaxiPago informado.

8. Não usar a agenda de recorrência do Gateway.

Saída: venda, consulta e estorno executados nos dois providers do sandbox.

## Etapa 5 — Implementar roteamento e convivência

Fazer

1. Selecionar adapter pelo campo de plataforma do cartão/transação.

2. Usar chf_pl_adquirente ou mapeamento de configuração para escolher Cielo30/Rede2.

3. Preservar chamadas MaxiPago para cartões ainda não migrados.

4. Impedir fallback automático de Braspag para MaxiPago após timeout; isso poderia cobrar duas vezes.

5. Criar feature flag/configuração por ambiente e um procedimento explícito de rollback.

Saída: cartões de plataformas diferentes processados sem alterar a experiência do usuário.

## Etapa 6 — Alterar plug-in de cartão

Fazer

1. Remover dependência direta do nome MaxiPago do novo caminho, preservando o branch legado.

2. No Create, decidir a plataforma e chamar /payment-cards/tokenize.

3. Gravar token/plataforma neutros somente após sucesso confirmado.

4. Limpar PAN e validade transitórios conforme o comportamento seguro existente.

5. No Delete, recuperar a plataforma antes de excluir o registro e chamar o cofre correspondente.

6. Tornar falhas compreensíveis ao usuário sem registrar dados do cartão.

7. Revisar o impacto de manter o step síncrono e seus timeouts.

8. Preservar o cadastro manual/assistido no Dynamics para doações originadas por telefone, WhatsApp e outros canais.

Saída: cadastro/exclusão de cartão funciona para MaxiPago e Cartão Protegido.

## Etapa 7 — Alterar CWAs de cobrança e estorno

Fazer

1. Ler os campos neutros, mantendo leitura dos campos MaxiPago para o branch legado.

2. Montar comando interno com invoice, valor em centavos, cartão, plataforma, provider e correlação.

3. Gravar PaymentId e operação nos campos neutros para Braspag.

4. No estorno, usar a plataforma e o identificador da transação original.

5. Devolver aos workflows os outputs normalizados já esperados ou alterar o mínimo de argumentos.

6. Evitar alterar os três caminhos funcionais atuais.

Saída: automático, individual, lote e estorno chamam a camada central.

## Etapa 8 — Ajustar workflows e mapeamento de estados

Fazer

1. Preservar new_transactionstate como gatilho funcional.

2. Mapear captura, negativa, revisão/negação antifraude quando contratada, estorno e pendência.

3. Para timeout, consultar antes de reprocessar e impedir dupla cobrança.

4. Atualizar descrições sem incluir token, chave, PAN ou payload bruto.

5. Confirmar que BC, DFC e CE/CXP recebem exatamente os mesmos eventos de negócio atuais.

Saída: equivalência funcional comprovada sem mudar processos posteriores.

## Etapa 9 — Executar portabilidade e vinculação dos tokens

Fazer

1. Receber da Braspag o arquivo/retorno de portabilidade com identificador antigo e novo TokenReference.

2. Correlacionar pelo new_tokenid MaxiPago ou pelo identificador técnico formalmente acordado; nunca por nome ou apenas últimos quatro dígitos.

3. Validar unicidade, duplicidade, órfãos e quantidade antes de atualizar.

4. Atualizar alfa_plataformapagamentos e alfa_tokenplataformapagamentos em lotes controlados.

5. Manter arquivo de evidência, contagens antes/depois e possibilidade de desfazer a marcação no Dynamics.

6. Não sobrescrever os campos MaxiPago durante a janela de rollback.

Saída: cada novo token vinculado inequivocamente ao cartão correto.

## Etapa 10 — Testar tecnicamente

Executar ao menos:

1. Token novo Visa, Mastercard e Elo, conforme habilitação.

2. Cobrança capturada em Cielo30 e Rede2.

3. Negativa real/simulada em cada provider.

4. Timeout antes e depois de o provedor criar o pagamento.

5. Reconsulta por PaymentId e MerchantOrderId.

6. Retentativa sem duplicidade.

7. Estorno total e repetição de estorno.

8. Cartão MaxiPago durante convivência.

9. Cartão migrado Braspag.

10. Primeiro cartão e primeira cobrança originados diretamente no Dynamics.

11. Primeiro pagamento no site seguido de cobrança subsequente no Dynamics.

12. Automática, individual e lote de até 75 faturas.

13. Troca de cartão principal antes do estorno.

14. Logs sem segredos ou dados PCI.

Saída: evidências técnicas entregues à ChildFund para homologação funcional.

## Etapa 11 — Implantar por ambiente

Fazer

1. Publicar infraestrutura/configuração em DEV, depois HML e PROD.

2. Importar solução Dataverse na mesma ordem.

3. Cadastrar secrets separadamente em cada ambiente.

4. Fazer smoke test sem cobrança real quando aplicável.

5. Habilitar por feature flag e por grupo pequeno de cartões/faturas.

6. Monitorar divergência entre cobrança, fatura paga e baixa posterior.

Saída: implantação reproduzível, com versão e evidência por ambiente.

## Etapa 12 — Tokenização por bandeira

Executar somente após a equivalência básica estar estável:

1. Confirmar habilitação comercial e técnica para as bandeiras e adquirentes.

2. Confirmar pré-requisito de CardToken, elegibilidade dos tokens portados e mecanismo de ativação.

3. Implementar e armazenar os identificadores de vínculo exigidos para CIT/MIT, caso os quatro campos não sejam suficientes.

4. Testar Mastercard/Elo/Visa separadamente e nos dois providers aplicáveis.

5. Não condicionar o corte básico à conclusão desta etapa.

|  | CHILDFUND ¦ DOCUMENTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO |
| --- | --- |

CICLO 1

# 9. Coexistência e rollback

1. O roteamento deve ocorrer por metadado persistido, nunca por tentativa e erro.

2. Uma transação iniciada na MaxiPago deve ser consultada/estornada na MaxiPago; uma iniciada na Braspag deve permanecer na Braspag.

3. O rollback não significa enviar novamente cobranças incertas à MaxiPago.

4. Durante o rollback, impedir novos cartões Braspag ou mudar o roteamento apenas para operações ainda não iniciadas.

5. Preservar binário, configuração e campos legados até o encerramento formal da estabilização.

6. Registrar correlationId, invoice, plataforma, provider e identificador externo em toda chamada, sem dados sensíveis.

|  | CHILDFUND ¦ DOCUMENTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO |
| --- | --- |

CICLO 1

# 10. Segurança e observabilidade obrigatórias

Autenticar as rotas internas da Function; não publicar endpoints anônimos.

Guardar Merchant IDs, Merchant Keys, OAuth client secret e chaves MaxiPago em Key Vault/configuração protegida.

Não transportar segredos do Dataverse no payload da nova integração.

Nunca registrar PAN, CVV, access token, MerchantKey ou CardToken completo.

Usar TLS, mascaramento e menor privilégio nas identidades gerenciadas.

Medir chamadas, sucesso funcional, negativa, pendência, timeout e duração por operação/provider.

Criar alerta para aumento de Unknown, falhas de autenticação e divergências pós-captura.

Definir retenção de logs e acesso conforme política da ChildFund e PCI.

|  | CHILDFUND ¦ DOCUMENTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO |
| --- | --- |

CICLO 1

# 11. Adendo para o site — primeiro pagamento com cartão de crédito

Esta seção é uma sugestão de contrato para o time responsável pelo site. Desenvolvimento ou alteração do site não faz parte do Ciclo 1 deste escopo.

O adendo trata exclusivamente de cartão de crédito. A ChildFund confirmou que o pagamento chamado de débito é débito em conta, salvo nos campos de conta de débito do cadastro do doador, e não possui relação com a MaxiPago. Por isso, não há endpoint de cartão de débito a migrar para a Braspag neste ciclo.

## 11.1 Endpoint recomendado

Referências oficiais para esta operação • Gateway Braspag — cartão de crédito

Para o primeiro pagamento com cartão de crédito, a transação deve ser criada pelo backend seguro da ChildFund usando o Gateway:

POST https://apisandbox.braspag.com.br/v2/sales/ POST https://api.braspag.com.br/v2/sales/

O navegador não deve chamar esse endpoint com MerchantKey. O site deve chamar um backend controlado pela ChildFund — preferencialmente a mesma camada central — e esse backend chama a Braspag.

## 11.2 Cartão de crédito

Referências oficiais para esta operação • Gateway Braspag — primeiro uso de cartão armazenado (crédito)

Payment.Type = CreditCard.

Payment.Provider = Cielo30 ou Rede2 conforme regra definida.

Valor em centavos, uma parcela e captura conforme o processo atual.

Para armazenar, usar Cartão Protegido ou o mecanismo SaveCard contratado.

Marcar CardOnFile.Usage = First; informar o motivo apropriado.

Enviar o indicador CIT exigido, especialmente para Mastercard.

Retornar ao Dynamics CardToken, PaymentId, ordem, provider, status e identificadores da bandeira/adquirente.

## 11.3 Dados mínimos a entregar ao Dynamics

O backend do site deve enviar somente dados não sensíveis:

identificador do cartão/alias usado na correlação;

CardToken ou TokenReference, quando gerado;

plataforma e provider;

PaymentId e MerchantOrderId;

status, códigos e mensagem sanitizada;

bandeira, últimos quatro dígitos e validade, se permitidos;

código de autorização e ID da transação da adquirente;

IssuerTransactionId, TransactionLinkId e BrandTransactionId, quando retornados;

valor e data do pagamento.

indicação comprovável de que a transação foi a primeira utilização do cartão e os identificadores necessários às futuras MIT.

Não enviar PAN ou CVV ao Dynamics. O processo já relatado de criar oportunidade, contrato, linha e fatura paga pode continuar; deve apenas consumir os identificadores corretos da nova plataforma.

|  | CHILDFUND ¦ DOCUMENTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO |
| --- | --- |

CICLO 1

# 12. Pendências que bloqueiam ou alteram o desenho

| Prioridade | Confirmação necessária | Responsável esperado |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Credenciais e habilitação sandbox/produto para Cielo30, Rede2, Cartão Protegido e Card On File | ChildFund/Braspag |
| Crítica | Layout de portabilidade e chave exata de correlação token antigo → novo | Braspag/ChildFund |
| Crítica | Uso do token portado nos dois providers | Braspag |
| Crítica | Regra de adquirente por fatura e valores atuais de chf_pl_adquirente | ChildFund/AlfaPeople |
| Crítica | Jornada completa da entrada por telefone/WhatsApp: quem cria oportunidade, contrato, linha e primeira fatura, e quando a cobrança é acionada | ChildFund |
| Alta | Necessidade de plataforma na fatura para estorno após troca de cartão | AlfaPeople, por teste |
| Alta | Como distinguir CardOnFile First/Used para cartão criado no Dynamics, cartão vindo do site e token portado | AlfaPeople/Braspag |
| Alta | Classificação correta CIT/MIT e campos de vínculo por bandeira/provider | AlfaPeople/Braspag |
| Alta | Antifraude contratado ou não; sem ele não mapear estados 45/46 | ChildFund/Braspag |
| Média | Significado e consumidores posteriores de BC, DFC e CE/CXP | ChildFund |
| Média | Prefixo/nome definitivo dos quatro campos neutros | ChildFund/AlfaPeople |

|  | CHILDFUND ¦ DOCUMENTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO |
| --- | --- |

CICLO 1

# 13. Critério de conclusão do Ciclo 1 básico

O básico está pronto quando:

1. Cartões MaxiPago e Braspag convivem com roteamento inequívoco.

2. Tokenização do Cartão Protegido funciona sem persistir PAN/CVV.

3. Cobrança automática, individual e lote funcionam em Cielo30 e Rede2.

4. Consulta resolve resultado incerto antes de qualquer retentativa.

5. Estorno total usa o provedor e o PaymentId originais.

6. Os mesmos estados internos e efeitos posteriores são preservados.

7. Tokens portados estão vinculados por identificador único e conciliados quantitativamente.

8. Há pacote por ambiente, telemetria sanitizada, runbook e rollback testado.

9. A ChildFund recebe evidências técnicas para executar sua homologação.

Tokenização por bandeira tem aceite próprio e não impede esse critério básico.

|  | CHILDFUND ¦ DOCUMENTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO |
| --- | --- |

CICLO 1

# 14. Referências oficiais

[Lista de recursos do Gateway e Cartão Protegido](https://docs.cielo.com.br/gateway/reference/lista-de-recursos)

[Autenticação OAuth do Cartão Protegido](https://docs.cielo.com.br/gateway/reference/autenticacao-cp)

[Criar cartão tokenizado no Cartão Protegido](https://docs.cielo.com.br/gateway/reference/cp-api)

[Excluir token do Cartão Protegido](https://docs.cielo.com.br/gateway/reference/excluir-token)

[Criar pagamento com CardToken](https://docs.cielo.com.br/gateway/reference/criar-pagamento-cardtoken)

[Consultar transação por PaymentId](https://docs.cielo.com.br/gateway/reference/consulta-paymentid)

[Consultar transações por MerchantOrderId](https://docs.cielo.com.br/gateway/reference/consultar-merchantorderid)

[Card On File](https://docs.cielo.com.br/gateway/docs/card-on-file)

[Primeiro uso de cartão de crédito armazenado](https://docs.cielo.com.br/gateway/reference/primeiro-uso-do-cart%C3%A3o-armazenado)

[Provedores e bandeiras por meio de pagamento](https://docs.cielo.com.br/gateway/docs/provedores-e-bandeiras-por-meio-de-pagamento)

[Identificadores de bandeira para adquirente Cielo](https://docs.cielo.com.br/gateway/docs/identificadores-da-bandeira-para-adquirente-cielo)

[Identificadores de bandeira para adquirente Rede](https://docs.cielo.com.br/gateway/docs/identificadores-das-bandeiras-para-adquirente-rede)

[VerifyCard usando token](https://docs.cielo.com.br/gateway/reference/verifycard-token)